**方舟社团广场改造的询价公告〔2024〕6864**

为优化长胜园非机动车停放，拟对长胜园东侧的方舟社团广场进行改造，改建为非机动车停车场。改造项目包括：对部分鹅卵石路面进行拆除、找平、清运、硬化，预估施工费用76000元；非机动车停车位线施划，预估施工费用9000元；非机动车车标施划，预估施工费用4000元；非机动车停车场隔离栏杆材料及安装，预估施工费用15680元。

**一、报名截止时间及材料要求**

**（一）报名时间**

2025年1月15日16时前电话咨询具体勘察现场时间。2025年1月16日组织有意向单位集中进行现场勘察（勘察现场时提供公司授权相关文件），再进行预算报价截至1月17日12点，未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

**（二）材料要求**

供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）：

1．企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2．税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3．银行开户许可证复印件；

4．法定代表人身份证复印件；

5．法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6．有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7．电子邮箱、联系人、联系电话。

8．报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）；

**二、服务要求**

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满1年后在国家规定的时间内一次性无息付清。

**三、联系人**

报价收件人：15270888289（黄老师）

查看现场联系人：13007285980（何老师）

工程项目报价清单

报价单位（盖章）：时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 修缮内容简要说明 | 主材 | 辅材 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 国家标准 | 环保标准 | 单价 | 金额 | 人工费 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江西师范大学资产与后勤管理处

2025年1月9日