### ****江西师范大学********瑶湖校区学生宿舍1-4栋独立卫生改造工程需另行选定设计单位深化设计并同步代办图审的服务询价通告****

### 根据工作安排，我校须委托具有相应资质的机构对瑶湖校区学生宿舍1-4栋独立卫生改造工程另行选定设计单位深化设计并同步代办图审，现进行市场询价，欢迎具有相应资格条件的机构参与报价。

1. **项目基本情况**

“瑶湖校区学生宿舍1-4栋独立卫生改造工程”基本完成，鉴定报告中有关柱子开裂问题原设计单位需在全部独立卫生间拆除后再根据现场实际情况进行柱子加固深化设计并施工，卫生间拆除后多次催促原设计单位来现场对开裂柱子进行加固设计，设计单位派人只来了一次且设计深化加固的设计方案一直无法提出，后期深化设计原设计单位可能难以完成，鉴于以上原因拟对此工程项目另行选定设计单位对柱子加固进行深化设计并同步代办整套图纸图审的服务。

**二、服务内容**

完成“瑶湖校区学生宿舍1-4栋独立卫生改造工程”施工图柱子加固深化设计并同步代办整套图纸设计文件审查工作，出具施工图审查文件（即意见书、合格书等项目开展所需合规性技术文件，下同）。

**三、服务质量与时间要求**

1.深化设计及代办设计审查应遵照行业有关法律法规、规范规程等相关要求。

2.如项目实施过程中发生（服务内容以内的）需要重新设计及图审的情况，服务单位应积极配合，不增加设计及图审费用。

3.本项目采用总价包干合同。服务单位提交经我校确认的合规性施工图审查文件后30个工作日（起算日为我校收到服务单位提交完整的付款申请材料当天）内，向服务单位支付合同价款的80%；剩余20%的合同价款在该项目施工招标工作完成后30个工作日内支付。

4.工期：柱子加固深化设计图纸7天内提交，服务单位自收到施工图设计文件7天内出具初步图审意见，自收到施工图设计文件14天内出具合规性施工图审查文件。

**四、报名截止时间及材料要求**

（一）报名截止时间：2023年10月30日17:00（以报名材料投递时间为准）。

（二）材料要求：以快递方式提供以下材料的复印件一份（A4规格、双面印刷装订成册，封面加盖单位公章）。

1、设计单位（工程设计乙级及以上资质）

⑴．企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；工程设计资质证书乙级及以上复印件；

⑵．税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

⑶．银行开户许可证复印件；

⑷．法定代表人身份证复印件；

⑸．法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

2、图审单位（江西省工程施工图设计文件审查机构名录中）

⑴．企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

⑵．税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

⑶．银行开户许可证复印件；

⑷．法定代表人身份证复印件；

⑸．法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

以上材料均需加盖单位公章并装袋密封（盖骑缝章），材料要齐全规范，否则拒绝报名，或报名无效。

**五、联系人：**项目咨询，何老师，13007285980。

**六、材料邮寄（送达）地址：**南昌市瑶湖区紫阳大道99号江西师范大学瑶湖校区 黄老师（收），15270888289，邮编：330022。

江西师范大学资产与后勤管理处

2023年10 月25日